# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.03.2023 г.                                                                                                                         № 54

# п.Нижнеангарск

# О внесении изменений в муниципальную

# программу, утвержденную постановлением

# администрации муниципального образования

# «Северо-Байкальский район» от 05.05.2022г.

# № 82 «Переселение граждан из аварийного

# жилищного Фонда признанного таковым

# до 1 января 2017 года в муниципальном

# образовании «Северо-Байкальский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от  05.05.2022г. № 82 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании  «Северо-Байкальский район»» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

И.о Руководителя                                                                                              Ю.А.Мануйлов

Исп. Татарникова Н.В. 8-301-30-47-575

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Северо-Байкальский район»

от  01.03.2023 года № 54

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Северо-Байкальский район» признанного таковым

до 1 января 2017 года»

# Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «МО «Северо-Байкальский район» признанного таковым до 1 января 2017 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Подпрограммы (отдельные мероприятия) | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» |
| Цель программы | обеспечение граждан жильем, пригодным для проживания, взамен аварийного |
| Задачи программы | - обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах; - сокращение на территории района количества аварийных многоквартирных домов. |
| Целевые показатели программы | Количество жителей, планируемых к переселению в период реализации данной программы, составит: - число жителей 14 человек, -количество расселяемых жилых помещений-5, - расселяемая площадь -553,9 кв.м. |
| Сроки реализации программы | IV этап: 2022 - 2024 гг. - срок реализации до 31.12.2024 |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 4533566,52 тыс. руб. |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | план по программе | 15980497,95 | 15660887,99 | 287648,96 | 31961,0 | 0 |
|  |  | утверждено в бюджете | 4533566,52 | 4442895,18 | 81604,20 | 9067,14 | 0 |
|  | 2023 | план по программе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | план по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по плану программы | 15980497,95 | 15660887,99 | 287648,96 | 31961,0 | 0 |
|  | Итого по утвержденному финансированию | 4533566,52 | 4442895,18 | 81604,20 | 9067,14 | 0 |

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей»

Проблема аварийного жилищного фонда — это источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью, ухудшает внешний облик района, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность района.

В течение последних восьми лет проблема расселения аварийных жилых домов в МО «Северо-Байкальский район» решается в рамках привлечения вышестоящих уровней бюджета по различным соответствующим по целям и задачам государственным программам.

Со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с 2014 года мероприятия по переселению граждан в МО «Северо-Байкальский район» из аварийного жилищного фонда стали проводиться в рамках адресных программ. Принятие данного закона стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья.

В рамках средств Фонда с учетом со финансирования республиканского и местного бюджетов до 31 декабря 2023 года планируется расселить аварийный фонд в объеме 553,90 кв. м жилья в количестве 5 жилых домов, в которых проживают 14 человек.

Мерами, принимаемыми органом местного самоуправления для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде, являются:

- направление соответствующих запросов в Управление Росреестра по Республике Бурятия;

- занесение (корректировка) данных в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ".

При этом в ходе реализации программы допускается уточнение данных по площади жилых помещений, жилых домов, количеству зарегистрированных граждан.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представлен в Таблице №1.

Раздел 2 «Основные цели и задачи»

Основной целью Программы является:

- обеспечение граждан жильем, пригодным для проживания, взамен аварийного;

Задачи программы:

- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

-  сокращение на территории района количества аварийных многоквартирных домов.

Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда признанные таковыми до 01 января 2017 года составит расселение площади 553,9 кв.метров, в количество переселенных граждан в 2022-2023 годах  14 человек. (Таблица № 2).

Раздел 4 «Целевые показатели»

Целевыми показателями реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанные таковыми до 01 января 2017 года, является мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании  «Северо-Байкальский район» являются:

- Количество жителей, планируемых к переселению в период реализации данной программы, составит 14 человек;

- Количество расселяемых жилых помещений-5,

- Расселяемая площадь -553,9 кв.м. (Таблица 3)

Раздел 5 «Срок реализации»

## Программа рассчитана на период с 2022 по 2024 год

## Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы»

## Мероприятия по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании  «Северо-Байкальский район» предусматривают:

## - предоставление собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение, предоставляемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## Возмещения за жилое помещение рыночная стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

## (Таблица № 4 и Таблица № 5).

## Раздел 7 «Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период»

## С 2017 года программа в районе не реализовывалась, в 2022 года в соответствии с Постановление Правительства РБ от 05.04.2019 N 170 "Об утверждении Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов" разработана новая программа для переселения и ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»

## Раздел 8 «Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы»

## Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

## - организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации мероприятий программы;

## - финансовые риски характеризуются снижением объема финансирования и неэффективным использованием средств на реализацию мероприятий программы;

## - судебные риски обусловлены несогласием собственников с размером выплат возмещения за жилые помещения, нанимателей с условиями переселения по программе.

## Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения мероприятий программы, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

## С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в

## процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

## - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

## - мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

## - освещение хода реализации и разъяснение условий программы;

## - оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

## Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

## Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

## 1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

## 2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

## 3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

## 4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

## 5) разработка мероприятий по снижению риска.

## Таблица 1

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь жилых помещений, всего, кв. м | в собственности граждан | в муниципальной собственности | Количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по МО «Северо-Байкальский район», в том числе: | 553,90 | 553,90 | 0 | 14 |  |
| 1 | пгт. Кичера, ул. Высоцкого, д. 10 | 1989 | 29.06.2016 | 139,90 | 139,90 | 0 | 4 | 4 квартал 2023 |
| 2 | пгт. Кичера, ул. Комсомольская, д. 6 | 1986 | 29.06.2016 | 138,00 | 138,00 | 0 | 2 | 4 квартал 2023 |
| 3 | пгт. Кичера, ул. Лесная, д. 4 | 1984 | 29.06.2016 | 141,40 | 141,40 | 0 | 4 | 4 квартал 2023 |
|  | пгт. Нижнеангарск, ул. Амурская, д. 15 | 1977 | 09.12.2016 | 48,60 | 48,60 | 0 | 2 | 4 квартал 2023 |
|  | пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника, д. 49 | 1984 | 23.07.2016 | 86,00 | 86,00 | 0 | 2 | 4 квартал 2023 |

## Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение граждан жильем, пригодным для проживания взамен аварийного |
| 1 | - обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах; | Уменьшение количества семей, проживающих в аварийном жилищном фонде на 14 семей | Сокращение на территории района аварийного многоквартирного жилищного фонда на 553,9 кв.м | 2022-2024 г.г. | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Администрация МО «Северо-Байкальский район» |

## Таблица №3

Целевые показатели

| NN п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01 января 2117 года |
|  | МО «Северо-Байкальский район» | 14 | 5 | 5 | 0 | 553,90 | 553,90 | 0,00 | 15 980 497,95 | 15 660 887,99 | 287 648,96 | 31 961,00 |

# Таблица №4

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 <2> | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район». |
| 1. | Итого по программе: | x | 2022 | 2024 | Бюджет МО «Северо- Байкальский йрайон» | 15 980 497,95 | 4533566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 15 660 887,99 | 4442895,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 287 648,96 | 81604,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | x | x | x |  | 31 961,00 | 9067,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 4 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие

<2> N- первый год действия программы <3> Графа вносится после утверждения бюджета МО «Северо-Байкальский район» (в соответствии с разделом 5 Порядка).

Таблица № 5

# Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. Подпрограммы 2022-2023 г.г. | Источник финансирования |  | Финансовые показатели, тыс. руб. | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» |
| 1 | Основное мероприятие программы | - предоставление собственнику жилых помещений возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| 1.i | Итого программа: | x | x | x |  | 0 | 15 980497,95 | 4533566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 15 660887,99 | 4442895,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 0 | 287 648,96 | 81604,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | x | x | x |  | 0 | 31 961,00 | 9067,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

К