Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский

район» Республики Бурятия

К

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 27.09.2024 г.                                                                                                               № 188

- п. Нижнеангарск

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 17.10.2022 г. № 209 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 21.08.2024 г. № 589-VI О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2023 № 514-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 17.10.2022 г. № 209 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации 	Э.И-Л. Арлаускас

исп.Базарова Ю.Д.

тел. 830130 47390

Приложение

к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от 27.09.2024г.  № 188

Муниципальная программа

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях

МО «Северо-Байкальский район»

Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2022-2027 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район»; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»; |
| Цель программы | Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район» |
| Задачи программы | - энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; - обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; |
| Целевые показатели программы | - снижение удельного потребления электрической энергии, холодной и горячей воды в расчете на одного человека, %; - снижение удельного потребления электрической энергии, холодной и горячей воды в расчете на одного человека, %; - доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета электроэнергии в общем числе учреждений, %; - доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепла, в общем числе учреждений, %; - объем потребления тепловой энергии в бюджетных учреждениях, Гкал; - объем потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях, квВт/час; - экономия тепловой энергии в бюджетных учреждениях, %; - экономия электрической энергии в бюджетных учреждениях, % |
| Сроки реализации Программы | 2022- 2027 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общая сумма финансирования на 2022-2027 годы составит 1173,0 тыс. рублей, в том числе: Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2022; план по программе; 119,4; 0,0; 0,0; 119,4; 0,0. утверждено в бюджете; 119,4; 0,0; 0,0; 119,4; 0,0. 2023; план по программе; 414,0; 0,0; 0,0; 414,0; 0,0. утверждено в бюджете; 414,0; 0,0; 0,0; 414,0; 0,0. 2024; план по программе; 639,6; 0,0; 0,0; 639,6; 0,0. утверждено в бюджете; 639,6; 0,0; 0,0; 639,6; 0,0. 2025; план по программе; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено в бюджете; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2026; план по программе; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено в бюджете; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2027; план по программе; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено в бюджете; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по плану программы; 1173,0; 0,0; 0,0; 1173,0; 0,0. Итого по утвержденному финансированию программы; 1173,0; 0,0; 0,0; 1173,0; 0,0. - *- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период |

- Раздел 1 Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.

Наличие потерь в электрических сетях, тепловой энергии в коммунальной сфере высоки.  Причем технические аспекты энергосбережения в уменьшении потерь электрической и тепловой энергии являются основными, и они заключаются во внедрении инновационных технологических энергосберегающих проектов.

Экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее — муниципальные объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Управление энергопотреблением на объектах бюджетной сферы осуществляется с 1999 года введением системы лимитирования энергопотребления. Однако в 2004 году в процессе административной реформы система лимитрования на федеральном уровне фактически была упразднена, а на местах сохраняла формальный характер. Это привело к тому, что в настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в значительной мере завышены, что ведет к завышению планируемых бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг.  В этой связи в программе предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем, пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Северо-Байкальский район».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для развития экономики и социальной сферы района, роста экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский район».

Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях.

4. Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности являются актуальной.

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий в МО «Северо-Байкальский район», обеспечивающих рациональное использование энергетических и водных ресурсов, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях культуры и образования, жилищно-коммунальном комплексе, управлении муниципальным хозяйством.

Программой предусмотрены мероприятия организационного, экономического, технического, технологического и пропагандистского характера.

- Раздел 2 Основные цели и задачи

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы соответствуют целям, задачам и целевым показателям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;

2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;

3) оценки экономической ситуации в МО «Северо-Байкальский район».

Цель программы: Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов

Задачи программы:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»;

- обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»;

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 1 Приложения № 1

к муниципальной программе

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; | Экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью | энергосбережение и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2022-2027гг. | МКУ «КУМХ» |
| 2 | Обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район» | Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий | -Обеспечение рационального использования энергетических и водных ресурсов, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях района. -формирование у населения и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на тер-ритории района, энергосберегающего поведения -повышение информированности руководителей хозяйствующих объектов, муниципальных образований, бюджетных учреждений о действующих законодательных актах в сфере о действующих законодательных актах в сфере | 2022-2027гг. | МКУ «КУМХ» |

Раздел 4. Целевые показатели

Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы, отражены в таблице 2 приложения 1 к настоящему постановлению.

Таблица 2   Приложения № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темп прироста (%) <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель: Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: - энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; - обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепла, в общем числе учреждений | % | > | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 3 |
| 2 | Экономия тепловой энергии | % | > | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 16 |
| 3 | Доля бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета электроэнергии в общем числе учреждений | % | 0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  | 0 |
| 4 | Экономия электрической энергии | % | > | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 16 |

<1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

<2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100.

4.1.  Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы

Порядок расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы отражен в таблице 3 приложения 1 к настоящему постановлению

Таблица 3 Приложения № 1

к муниципальной программе

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора) ˂1˃ | Источник полученных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепла, в общем числе учреждений | % | Количество бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепла/ общее количество учреждений *100 |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии | % |  |  |
| 3 | Доля бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета электроэнергии в общем числе учреждений | % | Количество бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета электроэнергии/ общее количество учреждений *100 |  |
| 4 | Экономия электрической энергии | % |  |  |

˂1˃ Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

Раздел 5 Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы устанавливается на 2022-2027гг.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 4

приложения 1 к муниципальной программе

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект ˂1˃ | Период реализации программы, подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: ⅀ граф 7,9,11,13,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Утверждено в бюджете ˂3˃ | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район» Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Поверка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений | 1,2 | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений | 3 | 2022 | 2027 | Итого | 119,4 | 119,4 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,4 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 119,4 | 119,4 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,4 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления в зданиях бюджетных учреждений | 1,2 | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 359 | 359 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 359 | 359 | 639,6 | 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,6 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Электромонтажные работы в зданиях бюджетных учреждений, направленные на повышение энергоэффективности | 1,2 | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Проведение энергетических обследований в зданиях бюджетных учреждений, разработка технико-экономических обоснований на реализацию энергосберегающих мероприятий | 1,2 | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | замена ламп накаливания на светодиодные |  | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (газоснабжение, электроснабжение), на которые признаны права муниципальной собственности |  | 2022 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | ˂1˃ | 2022 | 2027 | всего | 119,4 | 119,4 | 414,0 | 414,0 | 639,6 | 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1173,0 |
|  |  | 0,0 |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ˂1˃ | 2022 | 2027 | МБ | 119,4 | 119,4 | 414,0 | 414,0 | 639,6 | 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1173,0 |
|  |  | 0,0 |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

Таблица 5

приложения 1 к муниципальной программе

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район» |  |  |  |  |
| Цель: Энергосбережение, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов |  |  |  |  |
| Задача: - энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; - обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях МО «Северо-Байкальский район»; |  |  |  |  |
| Целевой показатель: |  |  |  |  |
| 1. Доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепла, в общем числе учреждений |  | % | 63 | 63 |
| 2. Экономия тепловой энергии |  | % | 3,5 | 3,5 |
| 3. Доля бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета электроэнергии в общем числе учреждений |  | % | 92,8 | 92,8 |
| 4. Экономия электрической энергии |  | % | 3,5 | 3,5 |

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

- Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются:

- - организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- - финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм;

- - экономические риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования и сокращению инвестиций.

- Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, невыполнению целей и задач Муниципальной программы и соответственно целевых показателей.

- Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

- С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Муниципальной программы возможно принятие следующих мер:

- - мониторинг реализации Муниципальной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Муниципальной программы;

- - обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;

- - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы, а также осуществления контроля качества ее выполнения;

- - оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и своевременное внесение соответствующих корректировок программных мероприятий и показателей Муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов.

- Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Бурятия, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы.

- Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы в процессе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.