

**Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан**

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.02.2025 г. № 18**

**п. Нижнеангарск**

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный

план реализации Республиканской программы

«Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2023-2025 гг.

(период реализации 2020-2023гг), утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 25.02.2022г. № 40 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия на 2014-2043 годы» на 2023-2025 годы в МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 10.12.2024 г. № 06-ПР286/24 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 28.04.2022 № 06-ПР70/22 «Об утверждении Республиканского краткосрочного [план](consultantplus://offline/ref=BA5271E0E1ACABEF834E925A1F82632458A01AA7D151F39F5A64FAC28069C0BE40FF5DA335B3F07FD97BF509f4G0E)а реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2023-2025 гг.»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2023-2025гг.», утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 40 от 25.02.2022г «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики

Бурятия на 2014-2043 годы» на 2023-2025 годы в МО «Северо-Байкальский район», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

**И.о. Руководителя администрации**

**МО «Северо-Байкальский район» Э.И-Л. Арлаускас**

Исп: Михнеева Ю.А.

Тел.:8(30130)47-124

Приложение к постановлению администрации

МО «Северо – Байкальский район» от 12.02.2025 № 18

Муниципальный краткосрочный план

реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2023 -2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п МКД  Адрес МКД | Год | | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения | | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | разработки проектной документации | ремонтных работ |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| **Итого 2023 год** |  |  |  |  |  | **12 056,03** |  |  | **7 501 591,81** | **387 060,44** | **7 888 652,25** |  |  |  |  |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.10 | 1990 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 130,75 | 838,9 | Ремонт системы электроснабжения | 433 540,86 | 25 769,79 | 459 310,65 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.17 | 1991 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 245,60 | 830,4 | Ремонт системы электроснабжения | 620 931,60 | 31 289,47 | 652 221,07 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Нижнеангарск ул.50 лет Октября, д.19 | 1989 |  | 2.1.1. | дерево | 2 | 1 027,35 | 666,8 | Ремонт системы электроснабжения | 512 133,98 | 25 807,03 | 537 941,01 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Нижнеангарск ул.Ленина, д.36 | 1950 |  | 3.1.1. | дерево | 1 | 1 453,80 | 726,9 | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 37 595,27 | 3 473 971,41 |  | 25,86 | 2023 |  |  |
|  |  |  | 3.1.1 | дерево | 1 |  |  | Ремонт крыши | 3 316 437,64 | 119 938,50 | 2 281,22 | 82,50 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Нижнеангарск ул.Ленина, д.56 | 1985 |  | 3.1.1. | дерево | 2 | 1 082,40 | 654,6 | Ремонт системы электроснабжения | 539 576,40 | 27 189,89 | 611 599,30 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  | 3.1.1. | дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 17 361,70 |  | 16,04 | 2023 |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. | дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 27 471,31 |  | 25,38 | 2023 |  |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.11 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 050,13 | 763,2 | Ремонт системы электроснабжения | 402 630,34 | 23 932,46 | 426 562,80 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.12 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 177,25 | 866,6 | Ремонт системы электроснабжения | 451 369,42 | 26 829,53 | 478 198,95 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.14 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 047,63 | 763,4 | Ремонт системы электроснабжения | 401 671,82 | 23 875,49 | 425 547,31 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.5 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 430,81 | 775,9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191 957,47 |  | 191 957,47 | 134,16 |  |  | 2024 |  |
|  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127 427,94 |  | 127 427,94 | 89,06 |  |  | 2024 |  |
|  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 95 234,71 |  | 95 234,71 | 66,56 |  |  | 2024 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.6 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 410,31 | 747,4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 189 207,19 |  | 408 679,63 | 134,16 |  |  | 2024 |  |
|  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125 602,21 |  | 89,06 |  |  | 2024 |  |
|  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 93 870,23 |  | 66,56 |  |  | 2024 |  |
| **Итого 2024 год** |  |  |  |  |  | **17 006,80** |  |  | **9 357 205,14** | **401 208,14** | **9 758 413,28** |  |  |  |  |  |
| пгт.Кичера, ул.Зеленая, д.1 | 2000 |  | 2.2.1. | панель | 3 | 3 353,47 | 2 515,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1 901 518,09 | 76 425,58 | 1 977 943,67 | 567,03 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Зеленая, д.3 | 2000 |  | 2.2.1. | панель | 3 | 3 513,33 | 2 635,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 992 163,51 | 80 068,79 | 2 072 232,30 | 567,03 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Козлова, д.19 | 1987 |  | 2.1.2. | дерево | 2 | 1 226,55 | 594,90 | Ремонт системы электроснабжения | 650 194,16 | 30 810,94 | 681 005,10 | 530,10 | 22,15 | 2024 | 2024 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Козлова, д.19А | 2002 |  | 2.1.2. | дерево | 2 | 3 532,05 | 1 216,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 872 339,71 | 88 725,10 | 1 961 064,81 | 530,10 | 22,15 | 2024 | 2024 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Ленина, д.127 | 2002 |  | 2.1.1. | дерево | 2 | 1 088,25 | 657,90 | Ремонт системы электроснабжения | 542 492,63 | 27 336,84 | 569 829,47 | 498,50 | 22,15 | 2024 | 2024 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.15 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 083,90 | 763,00 | Ремонт системы электроснабжения | 605 553,25 | 24 702,08 | 630 255,33 | 558,68 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.17 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 084,90 | 763,60 | Ремонт системы электроснабжения | 606 111,93 | 24 724,87 | 630 836,80 | 558,68 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.18 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 092,10 | 763,40 | Ремонт системы электроснабжения | 610 134,43 | 24 888,96 | 635 023,39 | 558,68 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.19 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 032,25 | 762,90 | Ремонт системы электроснабжения | 576 697,43 | 23 524,98 | 600 222,41 | 558,68 | 22,79 | 2024 | 2025 |  |
| **Итого 2025 год** |  |  |  |  |  | **47 334,00** |  |  | **31 416 622,82** | **1 136 599,25** | **32 553 222,07** |  |  |  |  |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.18 | 1989 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 190,40 | 793,60 | Ремонт системы электроснабжения | 875 277,31 | 29 902,85 | 905 180,16 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.19 | 1992 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 191,00 | 794,00 | Ремонт системы электроснабжения | 875 718,48 | 29 917,92 | 905 636,40 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.2 | 1991 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 204,65 | 816,00 | Ремонт системы электроснабжения | 885 755,05 | 30 260,81 | 916 015,86 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.21 | 1994 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 239,60 | 803,10 | Ремонт системы электроснабжения | 911 453,09 | 31 138,75 | 942 591,84 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.23 | 1997 |  | 2.1.1. | кирпич | 1 | 646,95 | 431,30 | Ремонт системы электроснабжения | 475 689,40 | 16 251,38 | 491 940,78 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.4 | 1989 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 224,60 | 816,40 | Ремонт системы электроснабжения | 900 423,89 | 30 761,95 | 931 185,84 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.6 | 1989 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 221,90 | 816,60 | Ремонт системы электроснабжения | 898 438,63 | 30 694,13 | 929 132,76 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.11 | 1992 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 190,40 | 729,60 | Ремонт системы электроснабжения | 804 690,43 | 27 491,33 | 832 181,76 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.3 | 1986 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 296,60 | 864,40 | Ремонт системы электроснабжения | 953 364,05 | 32 570,59 | 985 934,64 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.4 | 1984 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 325,10 | 883,40 | Ремонт системы электроснабжения | 974 319,53 | 33 286,51 | 1 007 606,04 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.5 | 1987 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 323,30 | 801,20 | Ремонт системы электроснабжения | 972 996,02 | 33 241,30 | 1 006 237,32 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.6 | 1988 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 321,80 | 881,20 | Ремонт системы электроснабжения | 971 893,10 | 33 203,62 | 1 005 096,72 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.7 | 1988 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 322,30 | 881,50 | Ремонт системы электроснабжения | 972 260,74 | 33 216,18 | 1 005 476,92 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.8 | 1988 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 316,25 | 877,50 | Ремонт системы электроснабжения | 967 812,30 | 33 064,20 | 1 000 876,50 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Кичера, ул.Таллинская, д.9 | 1988 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 299,75 | 866,50 | Ремонт системы электроснабжения | 955 680,18 | 32 649,72 | 988 329,90 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Ленина, д.50А | 1994 |  | 2.1.2. | дерево | 2 | 590,90 | 264,30 | Ремонт системы электроснабжения | 461 871,08 | 14 843,41 | 476 714,49 | 781,64 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Ленина, д.52 | 1993 |  | 3.1.2. | дерево | 2 | 1 333,35 | 666,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1 029 932,87 | 33 493,75 | 1 063 426,62 | 772,44 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Победы, д.6 | 1977 |  | 2.1.1. | дерево | 2 | 812,40 | 541,60 | Ремонт системы электроснабжения | 609 210,64 | 20 407,49 | 629 618,13 | 749,89 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Нижнеангарск, ул.Победы, д.8 | 1984 |  | 2.1.1. | дерево | 2 | 972,00 | 648,00 | Ремонт системы электроснабжения | 728 893,08 | 24 416,64 | 753 309,72 | 749,89 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.2 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 127,38 | 834,10 | Ремонт системы электроснабжения | 629 844,66 | 25 692,99 | 655 537,65 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.20 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 132,75 | 844,10 | Ремонт системы электроснабжения | 632 844,77 | 25 815,37 | 658 660,14 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.21 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 087,63 | 765,80 | Ремонт системы электроснабжения | 607 637,13 | 24 787,09 | 632 424,22 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.22 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 059,63 | 743,40 | Ремонт системы электроснабжения | 591 994,09 | 24 148,97 | 616 143,06 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.23 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 054,63 | 736,70 | Ремонт системы электроснабжения | 589 200,69 | 24 035,02 | 613 235,71 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.25 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 056,50 | 743,10 | Ремонт системы электроснабжения | 590 245,42 | 24 077,64 | 614 323,06 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.27 | 1989 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 063,88 | 747,80 | Ремонт системы электроснабжения | 594 368,48 | 24 245,83 | 618 614,31 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.28 | 1990 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 057,25 | 741,10 | Ремонт системы электроснабжения | 590 664,43 | 24 094,73 | 614 759,16 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.3 | 1986 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 069,00 | 732,20 | Ремонт системы электроснабжения | 597 228,92 | 24 362,51 | 621 591,43 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.30 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 088,00 | 742,20 | Ремонт системы электроснабжения | 607 843,84 | 24 795,52 | 632 639,36 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.31 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 3 024,00 | 1 985,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1 689 448,32 | 68 916,96 | 1 758 365,28 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.5 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 430,81 | 775,90 | Ремонт системы электроснабжения | 762 421,42 | 29 589,15 | 792 010,57 | 532,86 | 20,68 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.6 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 410,31 | 747,40 | Ремонт системы электроснабжения | 751 497,79 | 29 165,21 | 780 663,00 | 532,86 | 20,68 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.7 | 1987 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 115,38 | 788,70 | Ремонт системы электроснабжения | 623 140,50 | 25 419,51 | 648 560,01 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.7А | 1997 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 062,38 | 746,30 | Ремонт системы электроснабжения | 593 530,46 | 24 211,64 | 617 742,10 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.8 | 1989 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 090,12 | 743,90 | Ремонт системы электроснабжения | 609 028,24 | 24 843,83 | 633 872,07 | 558,68 | 22,79 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.9 | 1981 |  | 2.2.1. | кирпич | 2 | 1 483,80 | 856,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 091 008,46 | 37 273,06 | 1 128 281,52 | 735,28 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.7 | 1984 |  | 2.1.1. | оштукат | 2 | 1 480,50 | 841,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 132 404,84 | 37 190,16 | 1 169 595,00 | 764,88 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |
| пгт.Новый Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.9 | 1995 |  | 2.1.1. | оштукат | 2 | 1 485,45 | 840,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 136 191,00 | 37 314,50 | 1 173 505,50 | 764,88 | 25,12 | 2025 | 2025 |  |