

**Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан**

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский

район» Республики Бурятия

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 февраля 2025 № 19**

**п.Нижнеангарск**

О внесении изменений в постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 29.12.2022г. № 295 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район»»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 25.12.2024 № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 29.12.2022 № 295 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район»»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

**И.о. Руководителя Администрации**

**МО «Северо-Байкальский район» Э. И .-Л.Арлаускас**

Исп. Занкович.Е.А

Тел. 8 (30130) 47-424

Приложение

к постановлению администрации

МО «Северо – Байкальский район»

от 12.02.2025 г. № 19

Муниципальная программа

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Северо-Байкальский район»

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее – муниципальная программа) | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | | |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрации муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян», сельских поселений «Ангоянское», «Верхнезаимское», «Байкальское эвенкийское», бюджетные учреждения «Созидание», «Регион-732», Территориальные общественные самоуправления | | | | | | |
| Подпрограммы (отдельные мероприятия) | 1.Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | | | | | | |
| 2. Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» | | | | | | |
| 3. Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» | | | | | | |
| 4. 1000 дворов. | | | | | | |
| 5 Увековечение памяти погибших при защите Отечества. | | | | | | |
| Цель и задачи программы (подпрограммы) | Цель программы: Улучшение качества городской среды и повышение уровня качества жизни населения  Задачи программы:  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян».  3. Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий в населенных пунктах  4. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | | | | | | |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | -Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  -Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;  - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед  - Количество восстановленных воинских захоронений, ед.  - Количество установленных мемориальных знаков, ед. | | | | | | |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) | 2022-2027г.г. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | 44411,2 | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 18012,4 | 17788,3 | 219,9 | 4,1 | 0 |
| утверждено в бюджете | 18012,4 | 17788,3 | 219,9 | 4,1 | 0 |
| 2023 | план по программе | 11078,7 | 10911,8 | 160,1 | 6,7 | 0 |
| утверждено в бюджете | 11078,7 | 10911,8 | 160,1 | 6,7 | 0 |
| 2024 | план по программе | 3959,4 | 3876,4 | 79,1 | 3,9 | 0 |
| утверждено в бюджете | 3959,4 | 3876,4 | 79,1 | 3,9 | 0 |
| 2025 | план по программе | 3952,2 | 3908,8 | 39,5 | 3,9 | 0 |
| утверждено в бюджете | 3952,2 | 3908,8 | 39,5 | 3,9 | 0 |
| 2026 | план по программе | 3786,7 | 3745,1 | 37,8 | 3,8 | 0 |
| 2027 | план по программе | 3621,8 | 3582,0 | 36,2 | 3,6 | 0 |
| Итого по плану программы (подпрограммы) | | 44411,2 | 43812,4 | 572,6 | 26 | 0 |
| Итого по утвержденному финансированию (подпрограммы) | | 44411,2 | 43812,4 | 572,6 | 26 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Настоящая программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее – Программа) разработана в целях Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утверждённой Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 № 516 .

Муниципальной программой определены цели, задачи и мероприятия для благоустройства городских территорий муниципального образования «Северо-Байкальский район» с населением свыше 1000 человек, для благоустройства дворовых территории в населенных пунктах. Органы местного самоуправления производят инвентаризацию общественных и дворовых территорий, при этом постоянно выявляют недостатки.

Успешная реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения.

Анализ сферы благоустройства в муниципальных образованиях городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок НовыйУоян» Северо-Байкальского района показывает, что в последние годы проводится целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования поселения.

В то же время в вопросах благоустройства городских поселений имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства большинства дворовых территории, низкий уровень благоустройства большинства территорий общего пользования.

Так, в муниципальных образованиях городских поселений «Поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян» имеются территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Кроме того, в районе отсутствуют дворовые территории с современными детско-спортивные площадки.

На территории с. Байкальское Северо-Байкальского района расположено воинское захоронения погибших при защите Отечества, состоящие на государственном учете в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=2F215B8A5C27C0A20236DFD1B926DE23CFD5AA90DB5B574E367E8E7EBCFF34711D291E32A7BA75C003413C2915BCAAH) Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В настоящее время воинское захоронения требуют проведения ремонтно-восстановительных работ, установления мемориальных знаков, а также благоустройства.

В настоящее время благоустройство территории муниципальных образований городских поселений, благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек, устройство воинских захоронений и мемориальных знаков характеризуется следующими показателями:

Благоустройство территории городских поселений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | п. Нижнеангарск | п. Кичера | п.Новый Уоян |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | Ед. | 18 | 1 | 5 |
| 4 | Количество муниципальных территорий общего пользования  (центральная площадь, парки, скверы и т.д.) | Ед. | 3,26 | 1,25 | 4,25 |

Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | п. Нижнеангарск | п. Кичера | п.Новый Уоян | с. Верхняя Заимка | с. Ангоя | с. Байкальское | с. Холодное | с. Уоян |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | с. Байкальское |
| 1 | Количество восстановленных воинских захоронений, ед. | Ед. | 0 |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков, ед. | Ед. | 0 |

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**

Разработка муниципальной программы осуществляется на основе следующих принципов:

* полнота и достоверность информации;
* прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

* эффективность расходования федеральной субсидии, Республиканского бюджета и местного бюджета путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

Цель муниципальной программы: Улучшение качества городской среды и повышение уровня качества жизни населения

Для достижения основной цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян».

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян».

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах.

4. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков.

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы, отражающими социальные и экономические выгоды района, должны стать повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения, сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения, реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2022 - 2025 годы».

Таблица 1

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события подпрограммы | Статус | | Ответственный исполнитель | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | |
| Ежегодно (2022,2023,2024,2025,2026,2027) | | | | | | | | | | |
| I квартал | | II квартал | | | | III квартал | | | IV квартал | |
| План реализации муниципальной подпрограммы 2 «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие №1.  Утверждение органом местного самоуправления поселения, муниципальной Программы «Формирования современной городской среды муниципального образования городского поселения ««поселок Кичера» | муниципальная программа | | Администрация МО ГП «поселок Кичера» | | - | | | 01.04 | | | | 01.07 | | 01.12 | |
| Контрольное событие №2.  Утверждение правил благоустройства поселения (с учетом общественных обсуждений) | правила благоустройства | | Администрация МО ГП «поселок Кичера» | | - | | | 01.04 | | | | - | | - | |
| Контрольное событие №3.  Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальной программы формирования современной городской среды | проект муниципальной программы | | Администрация МО ГП «поселок Кичера» | | 30.03 | | | - | | | | - | | 15.11 | |
| Контрольное событие №4.  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории | дизайн-проект благоустройства дворовых территорий | | Администрация МО ГП «Поселок Кичера» | | 30.03 | | | - | | | | - | | 15.11 | |
| План реализации муниципальной подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды муниципального образования  городского поселения «поселок Новый Уоян» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование контрольного события подпрограммы | | Статус | | Ответственный исполнитель | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | |
| Ежегодно (22,23,24,25,26,27) | | | | | | | | | |
| I квартал | | | II квартал | | | | III квартал | | IV квартал |
| Контрольное событие №1.  Согласование органом местного самоуправления поселения, муниципальной подпрограммы « Формирования современной городской среды образования городского поселения «поселок Новый Уоян» | | Муниципальная подпрограмма | | Администрация МО ГП «поселок Новый Уоян» | | - | | | | 01.04 | | | - | | 01.12 |
| Контрольное событие №2.  Утверждение правил благоустройства поселения (с учетом общественных обсуждений) | | Правила благоустройства | | Администрация МО ГП «поселок Новый Уоян» | | - | | | | 01.04 | | | - | | - |
| Контрольное событие №3.  Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальной программы формирования современной городской среды | | Проект муниципальной программы | | Администрация МО ГП «поселок Новый Уоян» | | 30.03 | | | | - | | | - | | 15.11 |
| Контрольное событие №4.  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории | | Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий | | Администрация МО ГП «Поселок Новый Уоян» | | 30.03 | | | | - | | | - | | 15.11 |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отражены в таблице 2.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения республики.

В полном объеме целевые показатели муниципальной программы отражены в подпрограммах.

**Раздел 5. Срок реализации программы**

Срок реализации программы 2022-2027 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта постановлений Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» о бюджете МО «Северо-Байкальский район» на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом внесенных изменений в постановления Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» в текущем финансовом году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по подпрограммам отражено в таблице 3.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограммам отражены в таблице 4.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в целом.

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке.

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5.

**Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и**

**анализ рисков реализации муниципальной программы**

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район».

В рамках разработки правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере, осуществляется разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере реализации муниципальной программы.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются:

- организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств и сокращению инвестиций.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

-мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

-принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Основные меры правового регулирования отражены в таблице 6.

**Раздел 9. Положения, включаемые в муниципальную программу в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии:**

1. ***Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ***

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость без НДС в руб. |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | Кв. м. | 1 | Определяется сметным расчетом на год выполнения работ |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1 | Установка опоры для уличного освещения со светодиодной лампой | шт. | 1 | Определяется сметным расчетом на год выполнения работ |
| 3 | Установка скамеек |  |  |  |
| 3.1 | Диван на металлических ножках без подлокотников | Шт. | 1 | Определяется сметным расчетом на год выполнения работ |
| 4. | Установка урн |  | 1 |  |
| 4.1 | Урна металлическая опрокидывающаяся | Шт. | 1 | Определяется сметным расчетом на год выполнения работ |

1. ***Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район»***

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающей городские поселения «поселок Нижнеангарск», поселок «Кичера», поселок «Новый Уоян» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6.Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект должен быть подготовлен в виде проектно-сметной документации с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из расценок.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. Согласование дизайн проекта с Центром компетенций, утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию муниципального образования «поселок Нижнеангарск», «поселок «Кичера», «поселок Новый Уоян» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

8.1.В случае не урегулирования замечаний, администрация муниципального образования «поселок Нижнеангарск», «поселок «Кичера», «поселок Новый Уоян» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы: Улучшение качества городской среды и повышение уровня качества жизни населения. | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян». | Отсутствие благоустроенных дворовых территорий | Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» бюджетное учреждение «Созидание» бюджетное учреждение «регион 732», Территориальные общественные самоуправления) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян» | Отсутствие благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» бюджетное учреждение «Созидание» бюджетное учреждение «регион 732», Территориальные общественные самоуправления) |
| 3 | Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий в населенных пунктах | Отсутствие благоустроенных общественных дворовых территорий | Улучшение качества городской сельской среды муниципальных образований | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципальных образований городских поселения и сельских поселений Территориальные общественные самоуправления |
| 4 | Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | Захоронения и мемориальные знаки в ветхом состоянии | Обустройство воинских захоронений, установка мемориальных знаков | 2025г. | Администрация МО «Северо-Байкальский район», МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», МО СП «Байкальское эвенкийское» |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по подпрограммам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый | | Период реализации программы. подпрограммы | | | | Источник финансирования |  | | |  | | |  | |  | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | Итого: ∑граф 7, |
| п/п | социально- | | 9,10,11, |
|  | экономический | | 12 |
|  | эффект | |  |
|  | <1> | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |  |
|  |  | | Начало реализации | | Окончание | | План | Утверждено в бюджете | | План | | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | План |  |
|  |  | | реализации | | <3> | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | Подпрограмма 1.Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» на 2022-2027 годы | | | | | | | |  |
| 1,1 | **Итого подпрограмма 1:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 1158,9 | 1158,9 | | 1213,0 | | 1213,0 | 1697,0 | 1697,0 | 1693,90 | 1693,90 | 1622,97 | 1552,30 | **8938,07** |
| **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 1135,0 | 1135,0 | | 1187,6 | | 1187,6 | 1661,4 | 1661,4 | 1675,29 | 1675,29 | 1605,14 | 1535,24 | **8799,67** |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 22,7 | 22,7 | | 24,2 | | 24,2 | 33,9 | 33,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,51 | **128,71** |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | **9** |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» на 2022-2025 годы | | | | | | | |  |
|  | **Итого подпрограмма 2:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 988,2 | 988,2 | | 1034,3 | | 1034,3 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **2022,5** |
| 1.2 | **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 967,9 | 967,9 | | 1012,6 | | 1012,6 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **1980,5** |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 19,36 | 19,36 | | 20,67 | | 20,67 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **40,03** |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0,98 | 0,98 | | 1,03 | | 1,03 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **2,01** |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» на 2022-2025 годы | | | | | | | |  |
| 1.3 | **Итого подпрограмма 1:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 2006,7 | 2006,7 | | 2100,4 | | 2100,4 | 2262,4 | 2262,4 | 2258,29 | 2258,29 | 2163,7 | 2069,5 | **12860,99** |
| **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 1965,4 | 1965,4 | | 2056,4 | | 2056,4 | 2215,0 | 2215,0 | 2233,47 | 2233,47 | 2139,9 | 2046,7 | **12656,87** |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 39,3 | 39,3 | | 42,0 | | 42,0 | 45,2 | 45,2 | 22,6 | 22,6 | 21,6 | 20,7 | **191,4** |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 2,0 | 2,0 | | 2,1 | | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | **13** |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | Подпрограмма 4. 1000 дворов на 2022-2025 годы | | | | | | | |  |
| 1.4 | **Итого подпрограмма 1:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 13858,6 | 13858,6 | | 6608,5 | | 6608,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20467,1** |
| **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 13720 | 13720 | | 6542,4 | | 6542,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20262,4** |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 138,6 | 138,6 | | 66,0 | | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **204,6** |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | Подпрограмма 5 Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2022-2025 годы | | | | | | | |  |
| 1.5 | **Итого подпрограмма 1:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 122,5 | | 122,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | **122,5** |
| **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 112,8 | | 112,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **112,8** |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 7,2 | | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7,2** |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 2,5 | | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,5** |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | **Итого по программе:** | **x** | | **x** | | **x** | |  | **18012,4** | **18012,4** | | **11078,7** | | 11078,7 | **3959,4** | 3959,4 | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **ФБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | **17788,3** | **17788,3** | | **4349,4** | | 4349,4 | **3876,4** | 3876,4 | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **РБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | **219,9** | **219,9** | | **160,1** | | 160,1 | **78,2** | 78,2 | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **МБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | **4,1** | **4,1** | | **6,7** | | 6,7 | **3,9** | 3,9 | **0** |  | **0** | **0** |  |
| **ВБ** | **x** | | **x** | | **x** | |  | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 4 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<2> N- первый год действия программы

<3> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 5 Порядка).

Таблица 4

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограммам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Ожидаемый | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования |  | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | |  | |  | Итого: ∑граф 7, |
| п/п | социально- | 9,10,11, |
|  | экономический | 12 |
|  | эффект |  |
|  | <1> | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |  |
|  |  | Начало реализации | Окончание | План | Утверждено в бюджете | | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | | План | План |  |
|  |  | реализации | <3> | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |  | 10 |  | 11 | | 12 |  | 13 |
|  | | ***Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды муниципального образования***  ***городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2022-2027 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |
| 1. | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  | **2022** | **2022** | | **2023** | | **2024** | |  | |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов: | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 345,6 | 345,6 | | 712,6 | 712,6 | 378,6 | 378,6 | 0 | | 0 | 0 | 1562,5 |
| 1)       ул. Козлова, д. 4 | |
| 2)       ул. Перевальская, д. 13 | |
| 3)       ул. Победы, д. 6, 8 | | **РБ** | 6,9 | 6,9 | | 14,6 | 14,6 | 7,7 | 7,7 | 0 | | 0 | 0 | 31,8 |
| 4)       ул. Ленина, д. 36, 121, 117/в, 127 | |
| 5)       пер. Клубный, д.1, 1а, 3  6) ул. Брусничная 17,18,19,20,21 | | **МО** | 0,4 | 0,4 | | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0 | | 0 | 0 | 1,6 |
|  | |
| **ВИ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 789,4 | 789,4 | | 475,0 | 475,0 | 1282,8 | 1282,8 | 0 | | 0 | 0 | 2082,5 |
| 1): п. Нижнеангарск, ул. Победы, территория спортивной площадки «Адреналин-парк»; | |
| 2) п. Нижнеангарск, пл. Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой  3) п. Нижнеангарск Пешеходная зона ул. Победы  4)п. Нижнеангарск Парковка с зоной ожидания на ул. Ленина  5) п. Нижнеангарск  экологическая стоянка для катамаранов ул. Победы  6) Нижнеангарский пляж. | |
| **РБ** | 15,8 | 15,8 | | 9,7 | 9,7 | 26,2 | 26,2 | 0 | | 0 | 0 | 42,2 |
| **МО** | 0,8 | 0,8 | | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0 | | 0 | 0 | 1,8 |
| **ВИ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **-** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
|  | **Итого подпрограмма 1:** | |  | **x** | **x** |  | **1158,9** | **1158,9** | | **1213,0** | 1213,0 | **1697** | 1697 | **0** | | **0** | **0** | **3722,4** |
| 1.4 | **ФБ** | |  | **x** | **x** |  | **1135,0** | **1135,0** | | **1187,6** | 1187,6 | **1661,4** | 1661,4 | **0** | | **0** | **0** | **3643** |
| **РБ** | |  | **x** | **x** |  | **22,7** | **22,7** | | **24,2** | 24,2 | **33,9** | 33,9 | **0** | | **0** | **0** | **74** |
| **МБ** | |  | **x** | **x** |  | **1,2** | **1,2** | | **1,2** | 1,2 | **5,3** | 5,3 | **0** | | **0** | **0** | **3,4** |
| **ВБ** | |  | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | | ***Подпрограмма 2 Формирование современной городской среды муниципального образования*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | | ***городского поселения «посёлок Кичера» на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 01: Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов: | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | | 303,4 | 303,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 948,4 |
| 1) ул. Таллинская д.1,д.2, д. 9;  2) ул. Таллинская, д.3, д.4, д.8;  3) ул. Таллинская, д.5, д.6, д.7; | |
| 4) ул. Таллинская, д.12; | | **РБ** | 0 | 0 | | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 19,4 |
| 5) ул. Зеленая, д.1, д.3; | |
| 6) ул. Мелиораторов, 7Б | | **МО** | 0 | 0 | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 1,0 |
|  | |
|  | | **ВИ** | 0 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02: Благоустройство общественных территорий: | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2025** | **ФБ** | 967,7 | 967,7 | | 709,3 | 709,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2159,6 |
| 1) Центральная площадь, ул.Центральная; | |
| 2) Парк культуры и отдыха, ул.Сосновая | |
|  | | **РБ** | 19,4 | 19,4 | | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 43,8 |
|  | |
|  | | **МО** | 1,0 | 1,0 | | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,2 |
|  | |
|  | | **ВИ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **-** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого подпрограмма 2:** | | **x** | **x** | **x** |  | **988,2** | **988,2** | | **1034,3** | 1034,3 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **4294,2** |
| 2.4 | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **967,9** | **967,9** | | **1012,6** | 1012,6 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **3108,1** |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **19,4** | **19,4** | | **20,7** | 20,7 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **63,1** |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **1,0** | **1,0** | | **1,0** | 1,0 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **3,2** |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | | ***Подпрограмма 3 Формирование современной городской среды муниципального образования*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | | ***городского поселения «посёлок Новый Уоян» на 2022-2027 годы»*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 3. | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия 01 - Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов п. Новый Уоян, по ул. 70 лет Октября, дома 4-30 | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1309,8 |
| **РБ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 26,7 |
| **МО** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 1,3 |
| **ВИ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий: | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 1965,4 | 1965,4 | | 2056,4 | 2056,4 | 2215 | 2215 | 0 | | 0 | 0 | 6967,2 |
| 1)       парк отдыха "Лукоморье", по ул. Подбельского – благоустройство аллеи Дружбы | |
| 2)       Аллея памяти войнам- интернационалистам  3) "Пейнтбольное поле"  4) «Литературная аллея»  5) Благоустройство проспекта Литовский (пешеходная зона)  6)Хоккейный корт | | **РБ** | 39,3 | 39,3 | | 42,0 | 42,0 | 45,2 | 45,2 | 0 | | 0 | 0 | 140,6 |
|  | |
|  | | **МО** | 2 | 2 | | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 0 | | 0 | 0 | 7,1 |
|  | |
|  | | **ВИ** | 0 | 0 | | 0 |  | 0 |  | 0 | | 0 |  | **0** |
| 3.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** |
| **РБ** |
| **МО** |
| **ВИ** |
|  | **Итого подпрограмма 3:** | | **x** | **x** | **x** |  | **2006,7** | **2006,7** | | **2100,4** | 2100,4 | **2262,5** | 2262,5 | **0** | | **0** | **0** | **6369,6** |
|
| 3.4 | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **1965,4** | **1965,4** | | **2056,4** | 2056,4 | **2215** | 2215 | **0** | | **0** | **0** | **6236,8** |
|
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **39,3** | **39,3** | | **42,0** | 42,0 | **45,2** | 45,2 | **0** | | **0** | **0** | **126,5** |
|
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **2** | **2** | | **2,1** | 2,1 | **2,3** | 2,3 | **0** | | **0** | **0** | **6,4** |
|
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | | ***Подпрограмма 4 1000 дворов на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 4. | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек | | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2025** | **ФБ** | **13720** | **13720** | | **6542,4** | 6542,4 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **20 262,4** |
| **РБ** | **138,6** | **138,6** | | **66,07** | 66,07 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **204,7** |
| **МО** | **0** | **0** | | **0** |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **0** | | **0** |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого подпрограмма 4:** | | **x** | **x** | **x** |  | **13858,6** | **13858,6** | | **6608,5** | 6608,5 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **20 467,0** |
| 4.2 | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **13720** | **13720** | | **6542,4** | 6542,4 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **20 262,4** |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **138,6** | **138,6** | | **66,0** | 66,0 | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **204,7** |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | | ***Подпрограмма 5 Увековечение памяти погибших при защите*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | | ***Отечества на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 5. | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5.1. | Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков | | укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей населения, патриотического воспитания граждан путем достойного увековечения памяти погибших защитников Отечества | **2022** | **2025** | **ФБ** | **0** | **0** | | **122,5** | 122,5 | **0** |  | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | 0 | 0 | | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МО** |  | 0 | | 2,45 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **ВИ** | 0 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого подпрограмма n:** | | **x** | **x** | **x** |  | 0 | 0 | | 122,45 | 122,45 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** |  | 0 | 0 | | 122,8 | 122,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** |  | 0 | 0 | | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** |  | 0 | 0 | | 2,45 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого по программе:** | | **x** | **x** | **x** |  | **18012,4** | **18012,4** | | **11078,7** | 11078,7 | **3959,4** | 3959,4 | **0** | | **0** | **0** | **33050,5** |
|
| **ФБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **17788,3** | **17788,3** | | **10911,8** | 10911,8 | **3876,4** | 3876,4 | **0** | | **0** | **0** | **32576,5** |
|
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **119,9** | **119,9** | | **160,1** | 160,1 | **79,1** | 79,1 | **0** | | **0** | **0** | **459,1** |
|
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **4,1** | **4,1** | | **6,7** | 6,7 | **3,9** | 3,9 | **0** | | **0** | **0** | **14,7** |
|
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | | **0** |  | **0** |  | **0** | | **0** | **0** | **0** |

Таблица 5

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Улучшение качества городской среды и повышение уровня качества жизни населения | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян». | | | | |
| 1 | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  - | ед. | 4 | 4 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований городских поселений «поселок Нижнеангарск», «поселок Кичера», «поселок Новый Уоян». | | | | |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 3 | 3 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий в населенных пунктах | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных общественных дворовых территорий | ед | 2 | 2 |
| Задача 4. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | | | | |
| 4 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед | 1 | 1 |
| 5 | Количество установленных мемориальных знаков | ед | 1 | 1 |

Таблица 6

Правовое регулирование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование правового акта | Основные  положения | Ответственные исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
|  | Разработка нормативных правовых актов в связи с принятием нормативных правовых актов федеральных и республиканских органов государственной власти | Совершенствование законодательства МО «Северо-Байкальский район» | Администрация МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |
|  | Проект постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» о внесении изменений в муниципальную программу | Определение объема ассигнований за счет средств бюджета на финансирование мероприятий | Администрация МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |
| 3. | Проекты постановлений, распоряжений и Положений администрации МО «Северо – Байкальский район» по вопросам благоустройства | Приведение нормативно-правовых актов МО «Северо-Байкальский район» в указанной сфере деятельности в соответствие с федеральным и республиканским законодательством. | Администрация МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |
| 4. | Проект решения сессии Совета депутатов МО «Северо – Байкальский район» о районном бюджете на очередной финансовый год | Определение объема ассигнований за счет средств районного бюджета на финансирование мероприятий | Финансовое управление,  Организационно-правовое Управление | По мере необходимости |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Подпрограмма 1

«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (подпрограммы) | **«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» (далее – Муниципальная подпрограмма)** |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», бюджетное учреждение «Созидание», Территориальные общественные самоуправления |
| Отдельные мероприятия | Мероприятие 01. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов:  ул. Козлова, д. 4  ул. Перевальская, д. 13  ул. Победы, д. 6, 8  ул. Ленина, д. 36, 121, 117/в, 127  пер. Клубный, д.1, 1а, 3  ул. Брусничная 17,18,19,20,21 |
|  | Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий  п. Нижнеангарск, ул. Победы, территория спортивной площадки «Адреналин-парк»  п. Нижнеангарск, пл. Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой  п. Нижнеангарск Пешеходная зона ул. Победы  п. Нижнеангарск Парковка с зоной ожидания на ул. Ленина  п. Нижнеангарск  экологическая стоянка для катамаранов ул. Победы  Нижнеангарский пляж. |
|  | мероприятие 03. Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме |
| Цель и задачи подпрограммы) | Цель- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения  Задачи- 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения), %;  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.;  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га;  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % ;  -Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % ;  -Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | Общая сумма финансирования на 2022-2027 годы составляет тыс. рублей | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 1158,9 | 1135,0 | 22,7 | 1,5 | 0 |
| утверждено в бюджете | 1158,9 | 1135,0 | 22,7 | 1,5 | 0 |
| 2023 | план по программе | 1213,0 | 1187,6 | 24,2 | 1,2 | 0 |
| утверждено в бюджете | 1213,0 | 1187,6 | 24,2 | 1,2 | 0, |
| 2024 | план по программе | 1697 | 1661,4 | 33,9 | 1,7 | 0 |
| утверждено в бюджете | 1697,0 | 1661,4 | 33,9 | 1,7 | 0,0 |
| 2025 | план по программе | 1693,9 | 1675,3 | 16,9 | 1,7 | 0,0 |
| утверждено в бюджете | 1693,9 | 1675,3 | 16,9 | 1,7 | 0,0 |
| 2026 | план по программе | 1623,0 | 1605,1 | 16,2 | 1,6 | 0,0 |
| утверждено в бюджете | 1623,0 | 1605,1 | 16,2 | 1,6 | 0,0 |
| 2027 | план по программе | 1552,3 | 1535,2 | 15,5 | 1,6 | 0,0 |
| утверждено в бюджете | 1552,3 | 1535,2 | 15,5 | 1,6 | 0,0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Поселок Нижнеангарск является районным центром муниципального образования «Северо-Байкальский район», расположен в северной оконечности озера Байкал, в отводе обширной долины р. Верхняя Ангара, в 4 километрах западнее устья Кичерского рукава. Площадь п. Нижнеангарск составляет 1450 га. На 01.01.2022 г. в п. Нижнеангарск проживает 4058 человек. Большую часть населения составляют коренные жители.

В последние годы в п. Нижнеангарск проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселения. На территории муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» проведен комплекс благоустроительных работ на территории набережной вдоль озера Байкал: заложены 3 аллеи-сквера, высажено более 200 саженцев деревьев и кустарников, произведено огораживание деревянными заборами, регулярно в летнее время производится полив насаждений. На набережной обустроены 2 детские спортивно-игровые площадки, зона с уличными тренажерами. Построена за счёт участия в грантовом конкурсе Экологическая стоянка для туристов и местных жителей. Благоустроены общественные территории: Аллея Строителей «БАМ»; территория детского парка «Северо-Байкальская сказка»; Аллея семей строителей «БАМ».

С 2010 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 3 многоквартирных домов, в которых проживает 72 человека. Практика трудового участия граждан, трудовых коллективов организаций и предприятий в мероприятиях по осуществлению благоустройства муниципальных территорий общего пользования заключается также в проведении добровольческих (волонтерских) работ, организуемых органами местного самоуправления, общественными организациями Совет ветеранов, Совет молодёжи, экологическими движениями «Тёплый Северный Байкал», «Зелёная планета, и даже Обществом инвалидов. Всего благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2022г. – 18.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

На территории п. Нижнеангарск проводятся работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и в связи с этим вопросы проведения благоустройства территории п. Нижнеангарск являются очень актуальными.

Большие нарекания вызывают благоустройство дворовых территорий. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения проблем по благоустройству п. Нижнеангарск необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на повышение уровня комфортного проживания населения.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения Нижнеангарск, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Разработка муниципальной подпрограммы осуществляется на основе следующих принципов:

полнота и достоверность информации;

прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную Программу;

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной Программы на стадии ее формирования.

Цель муниципальной Программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды.

Для достижения основной цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые индикаторы программы отражены в таблице 2 Приложения 1 к муниципальной программе.

Информация о порядке расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы отражена в таблице 3 приложения 1 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Требования к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования:**

**1**. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ и в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (Раздел 9 муниципальной программы).

2. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму (Раздел 9 муниципальной программы).

3. При проведении работ по благоустройству должна учитываться необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Нижнеангарск» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Нижнеангарск» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Республики Бурятия осуществляются за счет средств МО ГП «поселок Нижнеангарск».

Муниципальная подпрограмма актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продлевает срока своего действия на срок реализации регионального проекта.

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» предусмотрены:

Мероприятие 01. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов:

* ул. Козлова, д. 4
* ул. Перевальская, д. 13
* ул. Победы, д. 6, 8
* ул. Ленина, д. 36, 121, 117/в, 127
* пер. Клубный, д.1, 1а, 3
* ул. Брусничная 17,18,19,20,21

Путем проведения работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств субсидии:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек на дворовых территориях

- установка урн на дворовых территорий.

А также возможно проведение мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок

- автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

-иные виды работ, предусмотренные правилами благоустройства, утвержденные в установленном порядке органами местного самоуправления.

Для решения задачи 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» предусмотрены:

- мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий

1): п. Нижнеангарск, ул. Победы, территория спортивной площадки «Адреналин-парк»;

2) п. Нижнеангарск, пл. Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой;

3) п. Нижнеангарск Пешеходная зона ул. Победы

4)п. Нижнеангарск Парковка с зоной ожидания на ул. Ленина

5)п. Нижнеангарск экологическая стоянка для катамаранов ул. Победы

6)Нижнеангарский пляж.

- и др. путем выполнения работ по:

- бетонированию (мощению) пешеходных дорожек;

- бетонированию проездов и площадок для стоянок автотранспорта;

- установке скамеек в скверах, набережных;

- устройству ограждения;

- установке урн в скверах, набережных,

- установки спортивного оборудования,

- установка освещения,

- установка иного оборудования.

Для решения задачи 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» -предусмотрены организационные мероприятия по открытому обсуждению с участием населения п. Нижнеангарск проектов по благоустройству дворовых территорий, проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, проектов благоустройства указанных территорий.

Для решения поставленной задачи планируется:

мероприятие 03: трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме. В том числе:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Вовлечение граждан, организаций в процесс улучшения качества городской среды должно происходить в соответствии с принципами:

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- открытое обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства дворовых территорий, благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

Отбор дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования для включения в подпрограмму должен происходить в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу.

Отбор дворовых территорий для включения в муниципальную программу должен происходить в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», утверждающие Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме отражены в таблице 4 приложения № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5 приложения № 1 к муниципальной программе.

Таблица 1 приложения № 1

к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы:  Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | Отсутствие благоустроенных дворовых территорий | Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск, бюджетное учреждение «Созидание», Территориальные общественные самоуправления) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | Отсутствие благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск, бюджетное учреждение «Созидание», Территориальные общественные самоуправления) |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству | Повышения уровня заинтересованности граждан | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск, бюджетное учреждение «Созидание», Территориальные общественные самоуправления |

Таблица 2 приложения № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения | | | | | | Темп прироста (%) <2> |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. | 2026 | 2027 |
|  | |  |  |  |  |  | 1. 7 | 1. 9999 |  |  |  | 10. |
|  | | Цель Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | | | | | | | |
|  | | Подпрограмма 1.Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | | -Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 62,07 | 75,86 | 89,65 | 96,55 | 100 |  |  |  |
| 3 | | -Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), | % | 0 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 21,75 |  |  |  |
|  | | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | | | | | | | |
| 4 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | | -Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | га | 0 | 1,36 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| 5 | | -Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 41,7 | 53,97 | 66,23 | 83,12 | 100 |  |  |  |
|  | | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | | | | | | | |
|  | | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. | | | | | | | | | | | |
|  | <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. | | | | | | | | | | | |

Таблица 3 приложения № 1

к муниципальной программе

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов

муниципальной подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | Ед.изм. | **Методика расчета целевого показателя (индикатора)** ˂1˃ | **Источник полученных данных** |
| 1. | -Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | отчетность |
| 2. | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Количество благоустроенных дворовых территорий х100/ общее количество дворовых территорий |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО ГП «поселок Нижнеангарск» | % | население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями х100/общая численность населения |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед |  | отчетность |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  | отчетность |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | Площадь благоустроенных территорий общего пользования х100/ общую численность территорий общего пользования |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |

Таблица 4 приложения № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | |  | |  | |  | Итого: ∑граф 7, |
| п/п | социально- | 9,10,11, |
|  | экономический | 12 |
|  | эффект |  |
|  | <1> | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  | Начало реализации | Окончание | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | | Утверждено в бюджете | План | План | План |  |
|  |  | реализации | <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ***Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды муниципального образования*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| ***городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 1 | Основное мероприятие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов: | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 345,6 | 345,6 | 712,6 | 712,6 | 378,7 | | 378,7 | 670,0 |  |  |  |
| 1)       ул. Козлова, д. 4 |
| 2)       ул. Перевальская, д. 13 |
| 3)       ул. Победы, д. 6, 8 | **РБ** | 6,9 | 6,9 | 14,6 | 14,6 | 7,7 | | 7,7 | 6,8 |  |  |  |
| 4)       ул. Ленина, д. 36, 121, 117/в, 127 |
| 5)       пер. Клубный, д.1, 1а, 3 | **МО** | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | | 0,4 | 0,7 |  |  |  |
| ул. Брусничная 17,18,19,20,21 |
|  | **ВИ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 789,4 | 789,4 | 475,0 | 475,0 | 1282,8 | | 1282,8 | 0 | 0 | 0 | 2547,2 |
| 1): п. Нижнеангарск, ул. Победы, территория спортивной площадки «Адреналин-парк»; |
|  | **РБ** | 15,79 | 15,79 | 9,69 | 9,69 | 26,2 | | 26,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
|  | **МО** | 0,81 | 0,81 | 0,48 | 0,48 | 1,3 | | 1,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
|  | **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого подпрограмма 1:** | **x** | **x** | **x** |  | **1158,9** | **1158,9** | **1213,0** | 1213,0 | **1697** | | 1697 | **0** | **0** | **0** | **4068,9** |
| **ФБ** | **x** | **x** | **x** |  | **1135,0** | **1135,0** | **1187,6** | 1187,6 | **1661,5** | | 1661,5 | **0** | **0** | **0** | **3984,1** |
| **РБ** | **x** | **x** | **x** |  | **22,7** | **22,7** | **24,2** | 24,2 | **33,9** | | 33,9 | **0** | **0** | **0** | **80,8** |
| **МБ** | **x** | **x** | **x** |  | **1,2** | **1,2** | **1,2** | 1,2 | **1,7** | | 1,7 | **0** | **0** | **0** | **4,1** |
| **ВБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня качества жизни городского поселения «поселок Нижнеангарск» | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |
| **1** | -Количество благоустроенных дворовых территорий | **ед.** | 4 | 4 |
| **2** | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | **%** | 75,86 | 75,86 |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО ГП «Поселок Нижнеангарск» | **%** | 16,5 | 16,5 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **4** | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **га** | 10 | 10 |
| **5** | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **га** | 0,4 | 0,4 |
| **6** | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **%** | 53,97 | 53,97 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий  по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **7** | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **8** | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |
| **9** | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **10** | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |

Таблица 5 приложения № 1  
к муниципальной программе  
  
Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |
| **9** | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **10** | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Подпрограмма 2

«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (подпрограммы) | **«Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» (далее – Муниципальная подпрограмма)** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | | |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Территориальные общественные самоуправления | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | мероприятие 01: Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов:  1) ул. Таллинская д.1, д.2, д. 9;  2) ул. Таллинская, д.3, д.4, д.8;  3) ул. Таллинская, д.5, д.6, д.7;  4) ул. Таллинская, д.12;  5) ул. Зеленая, д.1, д.3;  6) ул. Мелиораторов, 7Б | | | | | | |
| Мероприятие 02: Благоустройство общественных территорий:  1) Центральная площадь, ул.Центральная;  2) Парк культуры и отдыха, ул.Сосновая | | | | | | |
| мероприятие 03. Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | | | | | | |
| Цель и задачи подпрограммы) | Цель- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения  Задачи- 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | | | | | | |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения), %;  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.;  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га;  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %;  -Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;  -Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % | | | | | | |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) | 2022-2027г.г. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | 2022,5 тыс. руб. | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 988,2 | 967,9 | 19,4 | 1,0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 988,2 | 967,86 | 19,4 | 1,0 | 0 |
| 2023 | план по программе | 1034,3 | 1012,6 | 20,7 | 1,0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 1034,3 | 1012,6 | 20,7 | 1,0 |  |
| 2024 | план по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| утверждено в бюджете | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | план по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | план по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2027 | план по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итого по плану подпрограммы | | 2022,5 | 1980,5 | 40,1 | 2 | 0 |
| Итого по утвержденному финансированию подпрограммы | | 2022,5 | 1980,5 | 40,1 | 2 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Поселок Кичера является поселком городского типа в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», расположен в северной оконечности озера Байкал, в отводе долины р. Кичера. Площадь п. Кичера составляет 342 га. На 01.01.2017 г. в п. Кичера проживает 1308 человек, в том числе 23 национальности. Большую часть населения составляют «бамовцы» и их потомки, а также коренные жители Республики Бурятия.

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию поселения. В муниципальном образовании «поселок Кичера» проведен комплекс работ по благоустройству: ограждены деревянными заборами 6 детских детско-спортивных площадок при МКД, заложена аллея выпускников, регулярно в летнее время производится обустройство придомовых территорий, ремонт и покраска бордюров тротуаров, посадка цветов, полив насаждений. Построена автостоянка для транспорта жителей МКД по ул. Таллинская , д.10, д.11. Начато строительство хоккейного корта на территории КСОШ, установлена памятная плита к 70-летию Победы в ВОВ, частично благоустроенная Центральная площадь.

С 2010 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 15 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 500 человек.

Практика трудового участия граждан, трудовых коллективов организаций и предприятий в мероприятиях по осуществлению благоустройства муниципальных территорий общего пользования заключается также в проведении добровольческих (волонтерских) работ, организуемых администрацией и Советом депутатов поселения, общественными организациями: ТОСы, Совет ветеранов, Совет молодёжи, Женсовет, Совет инвалидов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

В связи с реализацией адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМ» переселена 161 семья.

В 2015- 2016 годах проведены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. аварийным (52 помещения). Предстоит снести более 100 помещений вместе с надворными постройками в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и в связи с этим вопросы проведения благоустройства территории п. Кичера являются очень актуальными.

Большие нарекания вызывают благоустройство дворовых территорий. В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для замены и установления светодиодного освещения требуется дополнительное финансирование. Требуется капитальный ремонт тротуаров и асфальтового покрытия улиц, установка урн и строительства новых эстакад для сбора мусора.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения Кичера с привлечением источников финансирования всех уровней.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения Кичера, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Разработка муниципальной подпрограммы осуществляется на основе следующих принципов:

полнота и достоверность информации;

прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную Программу;

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной Программы на стадии ее формирования.

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» и улучшение качества городской среды.

Для достижения основной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены в таблице 1 приложения № 2 к муниципальной программе.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые индикаторы программы отражены в таблице 2 приложения № 2 к муниципальной программе.

Информация о порядке расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы отражена в таблице 3 приложения № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Требования к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования:**

1. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ и в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

2. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму (Раздел 9 муниципальной программы).

3. При проведении работ по благоустройству должна учитываться необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Кичера» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Кичера» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Республики Бурятия осуществляются за счет средств МО ГП «поселок Кичера».

Муниципальная подпрограмма актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продлевает срока своего действия на срок реализации регионального проекта

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» предусмотрены:

мероприятие 01: Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов:

1) ул. Таллинская д.1,д.2, д. 9;

2) ул. Таллинская, д.3, д.4, д.8;

3) ул. Таллинская, д.5, д.6, д.7;

4) ул. Таллинская, д.12;

5) ул. Зеленая, д.1, д.3;

6) ул. Мелиораторов, 7Б

путем выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство уличного освещения;

- бетонирование проездов и тротуаров;

- установка бордюрных камней;

- устройство МАФ.

Для решения задачи 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» предусмотрено мероприятия

Мероприятие 02: Благоустройство общественных территорий:

1) Центральная площадь, ул.Центральная;

2) Парк культуры и отдыха, ул.Сосновая

путем выполнения следующих работ:

-устройство уличного освещения;

- бетонирование проездов и тротуаров;

- установка бордюрных камней, устройство МАФ;

- ремонт покрытия площади;

- устройство декоративного ограждения;

- установка скамеек;

- установка урн;

Для решения задачи 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» предусмотрены организационные мероприятия по открытому обсуждению с участием населения п. Кичера проектов по благоустройству дворовых территорий, проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, проектов благоустройства указанных территорий

Для решения поставленной задачи планируется:

мероприятие 3: трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме. В том числе:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Вовлечение граждан, организаций в процесс улучшения качества городской среды должно происходить в соответствии с принципами:

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- открытое обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства дворовых территорий, благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

Отбор дворовых территорий для включения в муниципальную программу должен происходить в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», утверждающие Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2025 годах для включения в муниципальную подпрограмму, должен происходить по результатам общественного голосования, а так же в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» утверждающими порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме отражены в таблице 4 приложения № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5 приложения № 2 к муниципальной программе.

Таблица 1 Приложения № 2

к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | Отсутствие благоустроенных дворовых территорий | Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения, «поселок Кичера» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Территориальные общественные самоуправления) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | Отсутствие благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства муниципального образования городского поселения, «поселок Кичера» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения, «поселок Кичера», Территориальные общественные самоуправления) |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения, «поселок Кичера». | Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству | Повышения уровня заинтересованности граждан | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения, «поселок Кичера» Территориальные общественные самоуправления |

Таблица 2 Приложения № 2

к муниципальной программе

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения | | | | Темп прироста (%) <2> |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 9. | 10. |
|  | Цель Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | % | 0 | 14 | 0 | 32,85 | 71,42 | 100 |  |
| 3 | -Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), | | % | 0 | 7,2 | 0 | 28,8 | 43,2 | 54 |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | | | | | | | | | |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | -Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | | га | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,35 |  |
| 5 | -Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | % | 0 | 71,4 | 71,4 | 81,4 | 90,7 | 100 |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». | | | | | | | | | |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | | <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. | | | | | | | | |
|  | | <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. | | | | | | | | |

Таблица 3 Приложения № 2

к муниципальной программе

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов

муниципальной подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | Ед.изм. | **Методика расчета целевого показателя (индикатора)** ˂1˃ | **Источник полученных данных** |
| 1. | -Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | отчетность |
| 2. | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Количество благоустроенных дворовых территорий/ общее количество дворовых территорий х100 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями/общая численность населения х100 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед |  | отчетность |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  | отчетность |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | Площадь благоустроенных территорий общего пользования/ общую численность территорий общего пользования х100 |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |

Таблица 4 приложения № 2

к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №+A1:M37 | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | |  | | |  |  | Итого: ∑граф 7, |
| п/п | социально- | 9,10,11, |
|  | экономический | 12 |
|  | эффект |  |
|  | <1> | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | 2026 | | 2027 |  |
|  |  | Начало реализации | Окончание | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | | План | План | | План |  |
|  |  | реализации | <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | | 11 | 12 | |  | 13 |
| ***Подпрограмма 2 Формирование современной городской среды муниципального образования*** | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |
| ***городского поселения «посёлок Кичера» на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01: Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов: | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | 303,4 | 303,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 303,4 |
| 1) ул. Таллинская д.1,д.2, д. 9; |
| 2) ул. Таллинская, д.3, д.4, д.8; |
| 3) ул. Таллинская, д.5, д.6, д.7; |
| 4) ул. Таллинская, д.12; | **РБ** | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 6,2 |
| 5) ул. Зеленая, д.1, д.3; |
| 6) ул. Мелиораторов, 7Б | **МО** | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,3 |
|  |
|  | **ВИ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | | 0 | 0 | |  | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 02: Благоустройство общественных территорий: | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 967,9 | 967,9 | 709,3 | 709,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1677,2 |
|  | **РБ** | 19,4 | 19,4 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 33,9 |
|  |
|  | **МО** | 1,0 | 1,0 | 0,72 | м | 0 |  | | 0 | 0 | | 0 | 1,72 |
|  |
|  | **ВИ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | | 0 | 0 | |  | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **РБ** |
| **МО** |
| **ВИ** |
|  | **Итого подпрограмма2:** | **x** | **x** | **x** |  | **988,2** | **988,2** | **1034,3** | 1034,3 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **2022,5** |
| **ФБ** | **x** | **x** | **x** |  | **967,9** | **967,9** | **1012,6** | 1012,6 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **1980,5** |
| **РБ** | **x** | **x** | **x** |  | **19,4** | **19,4** | **20,7** | 20,7 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **40,1** |
| **МБ** | **x** | **x** | **x** |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | 1,0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **2** |
| **ВБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |

Таблица 5 приложения № 1

к муниципальной программе

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня качества жизни городского поселения «поселок Нижнеангарск» | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |
| **1** | -Количество благоустроенных дворовых территорий | **ед.** | 1 | 1 |
| **2** | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | **%** | 75,86 | 75,86 |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО ГП «Поселок Нижнеангарск» | **%** | 16,5 | 16,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **4** | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **ед** | 1 | 1 |
| **5** | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **га** | 0,25 | 0,25 |
| **6** | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **%** | 81,4 | 81,4 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **7** | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **8** | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |
| **9** | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **10** | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

**Подпрограмма 3**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (подпрограммы) | **«Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» (далее – Муниципальная подпрограмма)** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | | |
| Соисполнители | Муниципальное казенной учреждение «комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», бюджетное учреждение «Регион-732»  Территориальные общественные самоуправления | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | мероприятие 01: Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов:  1) ул. 70 лет Октября, дома 4-30 | | | | | | |
| Мероприятие 02: Благоустройство общественных территорий:   1. парк отдыха "Лукоморье", по ул. Подбельского – благоустройство аллеи Дружбы 2. Аллея памяти войнам- интернационалистам | | | | | | |
| мероприятие 03. Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | | | | | | |
| Цель и задачи подпрограммы) | Цель- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения  Задачи 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян».  2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян»  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» | | | | | | |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения), %;  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.;  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га;  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %;  -Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;  -Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % | | | | | | |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) | 2022-2027г.г. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | тыс. руб. | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 2006,7 | 1965,4 | 39,3 | 2,0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 2006,7 | 1965,4 | 39,3 | 2,0 | 0 |
| 2023 | план по программе | 2100,4 | 2056,4 | 42,0 | 2,1 | 0 |
| утверждено в бюджете | 2100,4 | 2056,4 | 42,0 | 2,1 | 0 |
| 2024 | план по программе | 2262,5 | 2215 | 45,2 | 2,3 | 0 |
| утверждено в бюджете | 2262,5 | 2215 | 45,2 | 2,3 | 0 |
| 2025 | план по программе | 2258,3 | 2233,5 | 22,6 | 2,3 | 0 |
| утверждено в бюджете | 2258,3 | 2233,5 | 22,6 | 2,3 | 0 |
| 2026 | план по программе | 2163,7 | 2233,5 | 22,6 | 2,3 | 0 |
| 2027 | план по программе | 2069,5 | 2046,7 | 20,7 | 2,1 | 0 |
| Итого по плану программы (подпрограммы) |  | 12861,1 | 12750,5 | 192,4 | 13,1 | 0 |
| Итого по утвержденному финансированию (подпрограммы) | | 12861,1 | 12750,5 | 192,4 | 13,1 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Поселок Новый Уоян является поселком городского типа в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», расположен в северной оконечности озера Байкал, в долине реки «Ангара». Площадь п. Новый Уоян составляет 663,7 га. На 01.01.2022 г. в п. Новый Уоян проживает 2907 человек, в том числе 17 национальностей. Большую часть населения составляют «бамовцы» и их потомки, а также коренные жители Республики Бурятия.

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию поселения. В муниципальном образовании «поселок Новый Уоян» проведен комплекс работ по благоустройству: ограждены деревянными заборами 3 детско-спортивных площадок при МКД, заложена аллея выпускников, начато обустройство парка семейного отдыха по ул. Подбельского 9, регулярно в летнее время производится обустройство придомовых территорий, ремонт и покраска бордюров тротуаров, посадка цветов, полив насаждений. Обустройство центральной площади поселка(площадка «Оазис» с фонтаном, сквер и сцена для проведения праздничных массовых мероприятий), построен хоккейный корт, заложена Аллея памяти войнам- интернационалистам.

С 2011 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 9 многоквартирных домов, в которых проживает более 1300 человек.

Практика трудового участия граждан, трудовых коллективов организаций и предприятий в мероприятиях по осуществлению благоустройства муниципальных территорий общего пользования заключается также в проведении добровольческих (волонтерских) работ, организуемых администрацией и Советом депутатов поселения, общественными организациями: ТОСы, Совет ветеранов, Совет молодёжи, Женсовет, Совет инвалидов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

В 2015- 2016 годах проведены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. аварийным (18 помещений). Предстоит снести более 600 помещений вместе с надворными постройками в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и в связи с этим вопросы проведения благоустройства территории п. Новый Уоян являются очень актуальными.

Большие нарекания вызывают благоустройство дворовых территорий. В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для замены и установления светодиодного освещения требуется дополнительное финансирование. Требуется капитальный ремонт тротуаров и асфальтового покрытия улиц, установка урн, строительство новых эстакад для сбора мусора, площадки для парковочных мест.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения Новый Уоян с привлечением источников финансирования всех уровней.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной подпрограммой.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения Новый Уоян, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Разработка муниципальной подпрограммы осуществляется на основе следующих принципов:

полнота и достоверность информации;

прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную Программу;

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной Программы на стадии ее формирования.

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» и улучшение качества городской среды.

Для достижения основной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян».

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян».

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян»

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены в таблице 1 приложения № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые показатели муниципальной подпрограммы отражены в таблице 2 приложения № 3 к муниципальной программе.

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной подпрограммы в таблице 3 приложения № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Требования к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования:**

1. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ и в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

2. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проводиться в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму (Раздел 9 муниципальной программы).

3. При проведении работ по благоустройству должна учитываться необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Новый Уоян» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

МО «Северо-Байкальский район» или МО ГП «поселок Новый Уоян» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Республики Бурятия осуществляются за счет средств МО ГП «поселок Новый Уоян»

Муниципальная подпрограмма актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продлевает срока своего действия на срок реализации регионального проекта

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» предусмотрены:

мероприятия 01 - Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов п. Новый Уоян, по ул. 70 лет Октября, дома 4-30 путем выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек на дворовых территориях;

- установка урн на дворовых территориях;

- обустройство детских площадок;

- отведение и обустройство парковочных мест

Для решения задачи 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» предусмотрено:

Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий:

1. парк отдыха "Лукоморье", по ул. Подбельского – благоустройство аллеи Дружбы
2. Аллея памяти войнам- интернационалистам путем выполнения следующих видов работ:

- изготовление и установка стендов;

- установка скамеек;

- установка урн;

- установка мемориала,

- установка освещения,

- обустройство пешеходных дорожек

- установка иных объектов малых архитектурных форм.

Для решения задачи 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» предусмотрены организационные мероприятия по открытому обсуждению с участием населения п. Новый Уоян проектов по благоустройству дворовых территорий, проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, проектов благоустройства указанных территорий

Для решения поставленной задачи планируется:

мероприятие 03: трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме. В том числе:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Вовлечение граждан, организаций в процесс улучшения качества городской среды должно происходить в соответствии с принципами:

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- открытое обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства дворовых территорий, благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

Отбор дворовых территорий для включения в муниципальную программу должен происходить в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», утверждающие Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян».

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2025 годах для включения в муниципальную подпрограмму, должен происходить по результатам общественного голосования, а так же в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» утверждающими порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Уоян».

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме отражены в таблице 4 приложения № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5 приложения № 3 к муниципальной программе.

Таблица 1 приложения № 3

к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы:  Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | Отсутствие благоустроенных дворовых территорий | Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян»» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», бюджетное учреждение «Регион 732», Территориальные общественные самоуправления) |
| 2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | Отсутствие благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», бюджетное учреждение «Регион 732», Территориальные общественные самоуправления) |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству | Повышения уровня заинтересованности граждан | 2025г. | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», бюджетное учреждение «Регион 732», Территориальные общественные самоуправления) |

Таблица 2 приложения № 3

к муниципальной программе

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения | | | | Темп прироста (%) <2> |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 9. | 10. |
|  | Цель Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» и улучшение качества городской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3.Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения поселок Нижнеангарск» «поселок Новый Уоян» | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | % | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 26,0 | 36,0 |  |
| 3 | -Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), | | % | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 7,57 | 10,42 |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | | | | | | | | | |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | |  | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
|  | -Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | | га | 0 | 0,2213 | 3,9203 | 3,9203 | 4,02 | 4,25 |  |
| 5 | -Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | % | 0 | 5,21 | 92,2 | 98,2 | 98,72 | 100 |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян». | | | | | | | | | |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | % | 0 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | | <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. | | | | | | | | |
|  | | <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. | | | | | | | | |

Таблица 3 приложения № 3

к муниципальной программе

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов

муниципальной подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | Ед.изм. | **Методика расчета целевого показателя (индикатора)** ˂1˃ | **Источник полученных данных** |
| 1. | -Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | отчетность |
| 2. | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Количество благоустроенных дворовых территорий/ общее количество дворовых территорий х100 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями/общая численность населения х100 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед |  | отчетность |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  | отчетность |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | Площадь благоустроенных территорий общего пользования/ общую численность территорий общего пользования х100 |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер финансового участия заинтересованных лиц х100/общая сумма выделенного финансирования |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Размер трудового участия заинтересованных лиц х100/общий объем выполнения работ |  |

Таблица 4 приложения № 3

к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | |  | |  | |  | Итого: ∑граф 7, |
| п/п | социально- | 9,10,11, |
|  | экономический | 12 |
|  | эффект |  |
|  | <1> | 2022 | | 2023 | | 2024 |  | | 2025 | | 2026 | 2027 |  |
|  |  | Начало реализации | Окончание | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | | План | | План | План |  |
|  |  | реализации | <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | | 11 | | 12 |  | 13 |
| ***Подпрограмма 3 Формирование современной городской среды муниципального образования***  ***городского поселения «посёлок Новый Уоян» на 2022-2027 годы»*** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия 01 - Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов п. Новый Уоян, по ул. 70 лет Октября, дома 4-30 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **МО** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 02. Благоустройство общественных территорий: | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 1965,4 | 1965,4 | 2056,4 | 2056,4 | 2215 | 2215 | | 0 | | 0 |  | 6236,8 |
| 1)       парк отдыха "Лукоморье", по ул. Подбельского – благоустройство аллеи Дружбы |
| 2)       Аллея памяти войнам- интернационалистам | **РБ** | 39,3 | 39,3 | 42,0 | 42,0 | 45,2 | 45,2 | | 0 | | 0 |  | 126,5 |
|  |
|  | **МО** | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | | 0 | | 0 |  | 6,4 |
|  |
|  | **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | **0** |
| 1.3 | Мероприятие 03 Трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2027** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | **0** |
| **РБ** |
| **МО** |
| **ВИ** |
|  | **Итого подпрограмма 3:** | **x** | **x** | **x** |  | **2006,7** | **2006,7** | **2100,4** | **2100,4** | **2262,5** | 2262,5 | | **0,00** | | **0,00** |  | **6369,6** |
| **ФБ** | **x** | **x** | **x** |  | **1965,4** | **1965,4** | **2056,4** | **2056,4** | **2215** | 2215 | | **0,00** | | **0,00** |  | **6236,8** |
|
| **РБ** | **x** | **x** | **x** |  | **39,3** | **39,3** | **42,0** | 42,0 | **45,2** | 45,2 | | **0,00** | | **0,00** |  | **126,5** |
|
| **МБ** | **x** | **x** | **x** |  | **2,00** | **2,00** | **2,1** | 2,1 | **2,3** | 2,3 | | **0,00** | | **0,00** |  | **6,4** |
|
| **ВБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  | | **0** | | **0** |  | **0** |

Таблица 5 приложения № 3

к муниципальной программе

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель:: Повышение уровня качества жизни городского поселения «поселок Нижнеангарск» | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |
| **1** | -Количество благоустроенных дворовых территорий | **ед.** | 0 | 0 |
| **2** | -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | **%** | 0 | 0 |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО ГП «Поселок Нижнеангарск» | **%** | 0 | 0 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **4** | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **ед** | 5 | 5 |
| **5** | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **га** | 3,9203 | 3,9203 |
| **6** | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **%** | 98,2 | 98,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». | | | | |
| **7** | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **8** | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |
| **9** | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 0 | 0 |
| **10** | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | **%** | 10 | 10 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

**Подпрограмма 4**

**«1000 дворов»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (подпрограммы) | **«Муниципальная подпрограмма «1000 дворов» (далее – Муниципальная подпрограмма)** | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | | |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», Администрация муниципального образования сельского поселения «Ангоянское», Администрация муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское», Администрация муниципального образования сельского поселения «Байкальское эвенкийское», бюджетные учреждения «Регион-732», «Созидание»  Территориальные общественные самоуправления | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | мероприятие 01: Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек. | | | | | | |
| Цель и задачи подпрограммы) | Цель- Повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений и улучшение качества городской и сельской среды. Повышение уровня качества жизни населения  Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских и городских поселений | | | | | | |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | | | | | | |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) | 2022-2025г.г. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | 22467,07 тыс. руб. | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 13858,6 | 13720,0 | 138,6 | 0,0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 13858,6 | 13720,0 | 138,6 | 0,0 | 0 |
| 2023 | план по программе | 6608,47 | 6542,4 | 66,07 | 0,0 | 0 |
| 2024 | план по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025 | план по программе | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого по плану подпрограммы | | 22467,0 | 20262,4 | 204,7 | 0,0 | 0 |
| Итого по утвержденному финансированию подпрограммы | | 22467,0 | 20262,4 | 204,7 | 0,0 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

На территории Северо-Байкальского район расположены 12 населенных пунктов. Большую часть населения составляют «бамовцы» и их потомки, а также коренные жители Республики Бурятия .

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктах пгт. Нижнеангарск, пгт. Кичера, пгт Новый Уоян. Были благоустроены общественные территории, места массового отдыха населения, а также часть дворовых территорий, расположенных на территории, прилегающей к многоквартирным домам Финансирование работ, осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней. При этом на территории поселений имеется малое количество современных детско-спортивных площадок, а в частном секторе (территории, граничащей с индивидуальными жилыми домами) практически отсутствуют.

В населенных пунктах с. Ангоя, с. Верхняя Заимка, с. Байкальское, с. Уоян, с Холодное общественные и дворовые территории благоустраивались в рамках деятельности местных общественных организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). В основном обустраивались детских площадки с оборудованием, не имеющим обязательную сертификацию.

В 2015- 2020 годах проведены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. аварийным. Предстоит снести более 900 помещений вместе с надворными постройками в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и в связи с этим вопросы проведения благоустройства территории поселений являются очень актуальными.

В настоящее время уличное освещение на существующих дворовых территориях и детских площадках или отсутствует, или не соответствует установленным требованиям, для замены и установления светодиодного освещения требуется дополнительное финансирование. Требуется установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования, установка скамеек, установка освещения, обустройство ограждения, установка урн.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением источников финансирования всех уровней.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной подпрограммой.

Благоустройство общественных дворовых территорий в населенных пунктах, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения Нижнеангарск, Кичера, Новый Уоян, Ангоя, Верхняя Заимка, Байкальское, Уоян, Холодное, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений и улучшение качества городской и сельской среды. Повышение уровня качества жизни населения.

Для достижения основной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

Задачи 1. Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий сельских и городских поселений

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены в таблице 1 приложения № 4 к муниципальной программе.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые показатели муниципальной подпрограммы отражены в таблице 2 приложения № 4 к муниципальной программе.

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной подпрограммы в таблице 3 приложения № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы 2022-2025 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Под дворовой территорией в рамках реализации настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к индивидуальным или двух-трехквартирным жилым домам, и /или, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Программой предусмотрено благоустройство дворовой территории, площадью не менее 1000 кв.м., включающей в себя комплекс работ по благоустройству трех зон (зону отдыха, детскую и спортивную зоны), пешеходных дорожки, освещения, ограждения, озеленения.

Выбор территорий, а также перечень необходимого оборудования, осуществляется на основании протоколов собраний собственников жилья, граничащей с территорией, подлежащей благоустройству.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены благоустраиваемые территории, в отношении городских поселений осуществляются за счет средств муниципальных образований городских поселений, в отношении сельских поселений – за счет средств администрации МО «Северо-Байкальский район»

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий сельских и городских поселений предусмотрено:

мероприятия 01 - Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек.

путем выполнения комплекса работ по благоустройству дворовых территорий:

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек на дворовых территориях;

- установка урн на дворовых территориях;

- обустройство детских площадок для разного возраста детей;

- установка спортивного оборудования;

- устройство разного видов покрытия для разных зон площадок (песок, пгс, щебень и т.п)

- проведение озеленения.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме отражены в таблице 4 приложения № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5 приложения № 4 к муниципальной программе.

Таблица 1 Приложения № 4

к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений и улучшение качества городской и сельской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий сельских и городских поселений | Отсутствие благоустроенных дворовых территорий | Улучшение качества городской сельских среды муниципальных образований | 2025г. | Администрация МО «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян», Администрация муниципального образования сельского поселения «Ангоянское», Администрация муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское», Администрация муниципального образования сельского поселения «Байкальское эвенкийское», бюджетные учреждения «Регион-732», «Созидание»  Территориальные общественные самоуправления |

Таблица 2 Приложения № 4

к муниципальной программе

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения | | | | Темп прироста (%) <2> |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 9. | 10. |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений и улучшение качества городской и сельской среды. Повышение уровня качества жизни населения | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных дворовых территорий сельских и городских поселений | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4. «1000 дворов» | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  | | <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. | | | | | | | | |
|  | | <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. | | | | | | | | |

Таблица 3 Приложения № 4

к муниципальной программе

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | Ед.изм. | **Методика расчета целевого показателя (индикатора)** ˂1˃ | **Источник полученных данных** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед |  | отчетность |

˂1˃ Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

Таблица 4 Приложения № 4

к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект  <1> | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | |  | |  | Итого: ∑граф 7,  9,10,11,  12 |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| Начало реализации | Окончание  реализации | План | Утверждено в бюджете  <3> | План | Утверждено в бюджете  <3> | План | План | | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | | 12 |  | 13 |
| ***Подпрограмма 4 «1000 дворов» на 2022-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО | **2022** | **2025** | **ФБ** | **13720,0** | **13720,0** | **6542,4** | 6542,4 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **20 262,4** |
| **РБ** | **138,6** | **138,6** | **66,074** | 66,074 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **204,7** |
| **МО** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 19 | **Итого подпрограмма 4:** | **x** | **x** | **x** |  | **13858,6** | **13858,6** | **6608,474** | 6608,474 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **20 467,074** |
| **ФБ** | **x** | **x** | **x** |  | **13720,0** | **13720,0** | **6542,4** | 6542,4 | **0** | **0** | | **0** | 0 | **20 262,4** |
| **РБ** | **x** | **x** | **x** |  | **138,6** | **138,6** | **66,074** | 66,074 | **0** | **0** | | **0** | 0 | **204,674** |
| **МБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | | **0** | 0 | **0** |
| **ВБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | | **0** |  | **0** |

Таблица 5 Приложения № 4

к муниципальной программе

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
|  |  |  |  |  |
| Цель - Повышение уровня качества жизни населения Северо-Байкальского района в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек. | | | | |
| Задача:  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет 500 и более человек. | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 2 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

**Подпрограмма 5**

**Увековечение памяти погибших при защите Отечества**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (подпрограммы) | «Увековечение памяти погибших при защите Отечества (далее – Муниципальная подпрограмма) | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | | |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», муниципальное образование сельское поселение «Байкальское эвенкийское», Территориальные общественные самоуправления | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | мероприятие 01: Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков | | | | | | |
| Цель и задачи подпрограммы) | Цель- Сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района  Задача 1. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | | | | | | |
| Целевые показатели программы (подпрограммы) | - Количество восстановленных воинских захоронений, ед.  - Количество установленных мемориальных знаков, ед. | | | | | | |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) | 2023г. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы) | 122,5 тыс. руб. | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | план по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | план по программе | 122,5 | 112,8 | 7,2 | 2,5 | 0 |
| 2024 | план по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | план по программе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по плану подпрограммы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого по утвержденному финансированию подпрограммы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Увековечению подлежит память погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества; погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств; умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей; погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.

Одними из основных форм увековечения памяти погибших при защите Отечества являются: сохранение и благоустройство воинских захоронений, установка надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших; сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества

На территории с. Байкальское Северо-Байкальского района расположено воинское захоронения погибших при защите Отечества, состоящие на государственном учете в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=2F215B8A5C27C0A20236DFD1B926DE23CFD5AA90DB5B574E367E8E7EBCFF34711D291E32A7BA75C003413C2915BCAAH) Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В настоящее время воинское захоронение требует проведения ремонтно-восстановительных работ, установление мемориальных знаков, а также благоустройства.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района

Для достижения основной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

Задача 1. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков.

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы отражены в таблице 1 приложения № 5 к муниципальной программе.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые показатели муниципальной подпрограммы отражены в таблице 2 приложения № 5 к муниципальной программе.

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной подпрограммы в таблице 3 приложения № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы в течение 2023 года.

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Для решения Задача 1. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков.

мероприятия 01 - Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков, путем выполнения комплекса работ:

-установка ограждения;

- установка памятника.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме отражены в таблице 4 приложения № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 5 приложения № 5 к муниципальной программе.

Таблица 1 Приложения № 5

к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые проблемы  <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы: Сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района | | | | | |
| 1 | Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | Захоронения и мемориальные знаки в ветхом состоянии | Обустройство воинских захоронений, установка мемориальных знаков | 2025г. | Администрация МО «Северо-Байкальский район», МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», МО СП «Байкальское эвенкийсоке» |

Таблица 2 Приложения № 5

к муниципальной программе

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения | | | | Темп прироста (%) <2> |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 9. | 10. |
|  | | Цель: Сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков | | | | | | | | |
|  | | Подпрограмма 5. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. | | | | | | | | | |
|  | <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. | | | | | | | | | |

Таблица 3 Приложения № 5

к муниципальной программе

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед.изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора) ˂1˃ | Источник полученных данных |
| 1. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед |  | отчетность |
| 2. | Количество установленных мемориальных знаков | ед |  | отчетность |

˂1˃ Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

Таблица 4 Приложения № 5

к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект  <1> | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | Итого: ∑граф 7,  9,10,11,  12 |
| 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Начало реализации | Окончание  реализации | План | Утверждено в бюджете  <3> | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ***Подпрограмма 5*** Увековечение памяти погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Основное мероприятие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков | укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей населения, патриотического воспитания граждан путем достойного увековечения памяти погибших защитников Отечества | **2022** | **2025** | **ФБ** | **0** | **0** | **112,8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **7,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МО** | **0** | **0** | **2,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | **Итого подпрограмма 5:** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **122,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ФБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **112,8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **7,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **2,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **x** | **x** | **x** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 5 Приложения № 5

к муниципальной программе

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
|  |  |  |  |  |
| Цель Сохранение и благоустройство воинских захоронений на территории Северо-Байкальского района. | | | | |
| Задача: Восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков. | | | | |
| Целевой показатель | | | | |
| 1 | **Количество восстановленных воинских захоронений** | ед. | 1 | 1 |
| 2 | **Количество установленных мемориальных знаков** | ед. | 1 | 1 |