

**Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан**

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2023г. № 321**

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный

план реализации Республиканской программы

«Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2023-2025 гг.

 (период реализации 2020-2023гг), утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 25.02.2022г. № 40

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 28.04.2022 № 06-ПР70/22 «Об утверждении Республиканского краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2023-2025 гг.» от 13.12.2023 г. № 06-ПР285/23, в связи с отказом собственников многоквартирного дома (далее - МКД) расположенного по адресу: Северо-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 от капитального ремонта общего имущества систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения и оформлением Акта от 13.10.2023г. об установлении фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2023-2025гг.», утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 40 от 25.02.2022г, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Мануйлов Ю.А.)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

**Глава – Руководитель И.В. Пухарев**

Исп: Михнеева Ю.А.

Тел.:8(30130)47-575

Приложение к постановлению администрации

МО «Северо – Байкальский район» от 29.12.2023 № 321

Муниципальный краткосрочный план

реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2023 -2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п МКДАдрес МКД | Год  | Тип дома | Материал стен |  Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту  | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения  |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | разработки проектной документации |  ремонтных работ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Итого 2023 год** |  |  |  |  |  | **9 214,91** |  |  | **8 348 470,00** | **387 060,44** | **873 5530,44** |  |  |  |  |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.10 | 1990 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 130,75 | 838,9 | Ремонт системы электроснабжения | 433 540,86 | 25 769,79 | 459 310,65 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |
| п.Ангоя, ул.Ленина, д.17 | 1991 |  | 2.1.1. | кирпич | 2 | 1 245,60 | 830,4 | Ремонт системы электроснабжения | 620 931,60 | 31 289,47 | 652 221,07 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |
| пгт.Нижнеангарск ул.50 лет Октября, д.19 | 1989 |  | 2.1.1. | дерево | 2 | 1 027,35 | 666,8 | Ремонт системы электроснабжения | 512 133,98 | 25 807,03 | 537 941,01 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |
| пгт.Нижнеангарск ул.Ленина, д.36 | 1950 |  | 3.1.1. | дерево | 1 | 1 453,80 | 726,9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 139 215,89 | 37 595,27 | 3 613 187,3 | 95,76 | 25,86 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 3.1.1 | дерево | 1 |  |  | Ремонт крыши | 3 316 437,64 | 119 938,50 | 2 281,22 | 82,50 | 2023 | 2024 |
| пгт.Нижнеангарск ул.Ленина, д.56 | 1985 |  | 3.1.1. | дерево | 2 | 1 082,40 | 654,6 | Ремонт системы электроснабжения | 539 576,40 | 27 189,89 | 1 319 261,6 | 498,50 | 25,12 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 3.1.1. | дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 92 372,02 | 17 361,70 | 85,34 | 16,04 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 3.1.1. | дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 615 290,28 | 27 471,31 | 586,45 | 25,38 | 2023 | 2024 |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.11 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 050,13 | 763,2 | Ремонт системы электроснабжения | 402 630,34 | 23 932,46 | 426 562,80 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.12 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 177,25 | 866,6 | Ремонт системы электроснабжения | 451 369,42 | 26 829,53 | 478 198,95 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.14 | 1988 |  | 2.2.1. | кирпич | 4 | 1 047,63 | 763,4 | Ремонт системы электроснабжения | 401 671,82 | 23 875,49 | 425 547,31 | 383,41 | 22,79 | 2023 | 2024 |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.5 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 430,81 | 775,9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191 957,47 |  | 191 957,47 | 134,16 |  |  | 2024 |
|  |  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127 427,94 |  | 127 427,94 | 89,06 |  |  | 2024 |
|  |  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 95 234,71 |  | 95 234,71 | 66,56 |  |  | 2024 |
| пгт.Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.6 | 1988 |  | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1 410,31 | 747,4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 189 207,19 |  | 408 679,63 | 134,16 |  |  | 2024 |
|  |  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125 602,21 |  | 89,06 |  |  | 2024 |
|  |  |  | 2.2.2. | кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 93 870,23 |  | 66,56 |  |  | 2024 |